Описание калькулятора Cashflow для проектного финансирования по 214-ФЗ

Что это и зачем

Застройщик приходит в банк с просьбой профинансировать строительство жилого комплекса. Банку нужно ответить на один вопрос: хватит ли у проекта денег, чтобы обслуживать кредит? Для ответа используется калькулятор денежных потоков — Excel-таблица с поквартальной разбивкой на весь горизонт проекта.

На вход калькулятор принимает параметры конкретного проекта: площади, цены, стоимость строительства, ставки кредитования, график продаж. На выходе — набор финансовых метрик, главная из которых CFADS/DS (об этом ниже).

Калькулятор состоит из нескольких листов. Cash flow — агрегатный лист, который суммирует данные по всем очередям строительства. Каждая очередь (корпус или группа корпусов) — отдельный экземпляр со своим расчётом. Есть также листы с входными данными, результатами моделей и справочниками.

Как устроен 214-ФЗ и механизм эскроу

Прежде чем разбирать калькулятор, нужно понять ключевую особенность проектного финансирования жилья в России.

По Федеральному закону 214-ФЗ, когда покупатель приобретает квартиру в строящемся доме (по договору долевого участия, ДДУ), его деньги не попадают к застройщику. Они замораживаются на специальном эскроу-счёте в банке и лежат там до момента сдачи дома — получения разрешения на ввод в эксплуатацию (РВЗ).

Для застройщика это означает, что во время стройки он не видит денег дольщиков и живёт на кредитные средства. Для банка — что на его счетах лежат «бесплатные» деньги, которые можно использовать как фондирование. В обмен банк снижает ставку по кредиту: та часть кредита, которая покрыта деньгами на эскроу, обслуживается по льготной ставке (значительно ниже рыночной).

Отсюда возникает ключевая нелинейная связь, которая пронизывает всю модель: чем быстрее продаются квартиры — тем больше денег на эскроу — тем дешевле кредит для застройщика — тем лучше финансовые показатели проекта. И наоборот: замедление продаж бьёт по проекту через два канала одновременно — и через выручку, и через стоимость кредита.

Параметры проекта (шапка калькулятора)

Ставки и финансирование

В калькуляторе предусмотрено три типа кредитного финансирования. Проектный кредит — основной инструмент, который выдаётся траншами по мере стройки. Бридж-кредит — короткий «мостик», который берётся до открытия проектного финансирования (например, на покупку земли). КБП — ещё один тип финансирования (используется не во всех проектах).

По каждому типу фиксируются несколько видов платежей:

Плата за резервирование — комиссия за ту часть кредитной линии, которую банк выделил, но застройщик ещё не выбрал. Типичная ставка около 0,5% годовых от невыбранного остатка.

Спред к ключевой ставке ЦБ — надбавка банка поверх ключевой ставки, начисляется на фактически выбранные деньги. Указывается отдельно для периодов до и после передачи квартир по ДДУ, потому что после передачи риски для банка снижаются.

Льготная ставка — пониженная ставка, по которой обслуживается та часть кредита, которая покрыта деньгами на эскроу. Чем больше продано квартир — тем больше покрыто — тем большая часть кредита идёт по льготной ставке.

Трансфертная ставка фондирования ЭСКРОУ — внутренняя ставка банка, отражающая стоимость привлечения денег на рынке. Деньги на эскроу достались банку бесплатно, а рыночное фондирование стоит около 6%. Эта разница учитывается при расчёте эффективной ставки.

Из комбинации всех этих ставок и объёма эскроу формируется эффективная ставка по кредиту — итоговая цена денег для застройщика. Она рассчитывается поквартально и падает по мере наполнения эскроу: в начале проекта (эскроу пустой) может быть 10–15%, к концу (эскроу полный) — менее 1%.

Формула эффективной ставки: сумма всех платежей по обслуживанию кредита за все кварталы, делённая на сумму ОСЗ (остаток ссудной задолженности) по всем кварталам, где долг был ненулевым, умноженная на 4 (аннуализация из квартальной в годовую).

Дополнительно в шапке есть переключатели: «Отсрочка %% по бриджу» и «Капитализация %% ПФ» — определяют, платятся ли проценты из потока или капитализируются (прибавляются к телу долга). А также флаг «Используем цены клиента» — выбор между модельными ценами банка и ценами от застройщика.

Площади

ГБА (Gross Building Area) — общая площадь здания, включая всё: квартиры, лестницы, подвалы, технические помещения. Средняя площадь квартиры используется для пересчёта: общая продаваемая площадь делится на среднюю квартиру — получается количество квартир в штуках. Отдельно указываются средние площади апартаментов и машиномест. Доля площадей, продаваемых с НДС — важна для расчёта налогов (квартиры НДС не облагаются, нежилые помещения — облагаются).

Ставки налогов и коэффициенты

Налог на имущество (2,2%), налог на прибыль (25%), НДС (22%) — стандартные ставки. Важный нюанс: все налоги привязаны к моменту сдачи дома. Налог на прибыль накапливается за весь период стройки, но платится после ввода в эксплуатацию (может быть распределён на два квартала). Налог на имущество начисляется после ввода, пока объект на балансе. НДС — только на нежилые площади, после ввода и продажи.

LTC (Loan-to-Cost) — отношение кредита к полной стоимости проекта. Например, LTC = 92,6% означает, что банк финансирует 92,6% затрат, а остальные 7,4% — собственные средства застройщика. Чем выше LTC — тем больше кредитное плечо и выше риск для банка.

Продажи ИнФ — доля площадей, проданных на инвестиционной фазе (до сдачи дома). Напрямую влияет на наполнение эскроу. Если продано 100% — эскроу полностью покрывает кредит.

Стр. с/ст и Инв. с/ст — строительная и инвестиционная себестоимость на квадратный метр. Строительная — только стройка (СМР). Инвестиционная — полная стоимость: стройка плюс земля, проектирование, проценты по кредиту, маркетинг и всё остальное.

Временные метки

Календарный год и квартал начала прогнозирования задают начало временной оси. РНС — квартал получения разрешения на строительство (начало стройки). РВЗ — квартал получения разрешения на ввод в эксплуатацию (сдача дома, раскрытие эскроу). Между РНС и РВЗ — период активной стройки и продаж. Срок доступности — сколько кварталов действует кредитная линия.

Темпы продаж

Профиль продаж по кварталам — какой процент площадей продаётся в каждом квартале. Это один из ключевых входов калькулятора, который может прогнозироваться ML-моделью. Рассчитывается только для квартир (основной продукт, обычно 85%+ выручки). Апартаменты, коммерция, машиноместа и кладовые продаются по отдельным графикам, часто привязанным к динамике квартир с лагом.

Выручка

Выручка складывается из поступлений по пяти типам площадей: квартиры, апартаменты, нежилые площади (коммерция), машиноместа и кладовые. По каждому типу в калькуляторе три строки: объём продаж (кв.м. или штуки), цена реализации за единицу и итого выручка (произведение первых двух). Цены помечены «банк» — это значит, что они приходят из модели прогнозирования цен банка, а не от застройщика. Средняя цена реализации по итого рассчитывается как общая выручка типа делить на общий объём продаж.

Отдельная строка — выручка от возмещения за социальные объекты (если город компенсирует застройщику строительство школы или детского сада).

Итого поступления — сумма всех компонент.

Эскроу-счета

Три строки: зачисление (поквартальные поступления, зеркало выручки), остаток (накопленная сумма, растёт каждый квартал) и списание (в квартал сдачи дома вся сумма раскрывается одномоментно). До момента РВЗ списание равно нулю. В квартал РВЗ списывается весь накопленный остаток.

Расходы

Структура расходов:

Затраты на строительство: земельный участок (покупается в начале проекта), аренда земли или плата за изменение вида разрешённого использования, проектирование, СМР (строительно-монтажные работы — основная статья расходов, распределена по кварталам стройки), инженерные сети, социальные объекты, непредвиденные расходы, административно-управленческие расходы (АУР), маркетинг и расходы на продажу (обычно фиксированный процент от выручки, порядка 5%).

Расходы после ввода в эксплуатацию — дополнительные затраты после сдачи дома.

Налоги — все привязаны к моменту сдачи. До этого расходы только на стройку и обслуживание кредита, а после — резкий всплеск налоговых платежей.

Обслуживание кредита: оплата процентов (начисляются на ОСЗ, при этом на покрытую эскроу часть — по льготной ставке, на непокрытую — по полной), плата за пользование лимитом и плата за резервирование (на неиспользованный остаток лимита).

Итого расходы — сумма всех статей.

Финансирование

Блок финансирования описывает движение кредитных и собственных средств.

Кредит ГПБ (проектное финансирование): привлечение кредита (застройщик берёт деньги траншами каждый квартал — на оплату СМР, земли и т.д.), погашение (обычно одним платежом при раскрытии эскроу), ОСЗ на конец периода (остаток ссудной задолженности — текущий размер долга, растёт при привлечении и обнуляется при погашении), лимит кредитования (максимально одобренная сумма). Разница между лимитом и ОСЗ = неиспользованный остаток, на который начисляется плата за резервирование.

Бридж кредит — та же структура, используется если есть бридж.

Собственные средства: привлечение на стройку (обычно равно стоимости земли — это собственный вклад застройщика), привлечение на проценты, вывод собственных средств (возврат после завершения проекта).

Итоговые показатели

Чистый денежный поток (ЧДП) = выручка минус расходы плюс привлечение кредита плюс погашение кредита (отрицательное) плюс привлечение собственных средств. Считается по каждому кварталу и накопительным итогом.

DS, CFADS, DSCR — ядро модели

DS (Debt Service) — полное обслуживание долга: тело кредита (погашение) плюс проценты плюс все комиссии. В калькуляторе это строка «Долг+%%». По сути — сколько денег застройщик должен вернуть банку.

CFADS (Cash Flow Available for Debt Service) — денежный поток, доступный для обслуживания долга. Считается до вычета платежей по кредиту: выручка минус операционные расходы минус налоги. Отвечает на вопрос: «сколько денег у проекта есть, чтобы расплатиться с банком?»

CFADS/DS (он же DSCR — Debt Service Coverage Ratio) — главный ковенант банка. Отношение доступного потока к обслуживанию долга. Если больше единицы — денег хватает, есть запас. Если равен единице — впритык. Если меньше единицы — проект не покрывает обслуживание кредита. Банк обычно требует DSCR не ниже 1,2 (запас минимум 20%). DSCR является ковенантом в кредитном договоре — при нарушении банк может потребовать досрочное погашение.

CFADS/DS до налогов — то же, но без вычета налогов из CFADS. Показывает запас до налогообложения.

ISCR (Interest Service Coverage Ratio) — покрытие только процентов (без тела долга). Считается поквартально.

Кредит ГПБ под будущую прибыль

Дополнительный кредитный инструмент со своей структурой (привлечение, погашение, ОСЗ, лимит, проценты). Используется не во всех проектах. После учёта этого инструмента рассчитывается ЧДП после КБП.

Структура финансирования и обеспечение

Итоговая разбивка: стоимость проекта = кредит + собственные средства. Показываются план, факт и остаток к оплате.

Банку нужен залог. В блоке «Оценка обеспечения» оценивается рыночная стоимость всех площадей проекта с дисконтом (на случай вынужденной продажи). Дисконт для квартир и коммерции — обычно 30%, для машиномест и кладовых — 35%. Обеспеченность — это отношение залоговой стоимости к лимиту кредита с процентами. Если меньше 100% — залога не хватает на полное покрытие.

Отдельно рассчитывается себестоимость: строительная (СМР делить на ГБА) и инвестиционная (полная стоимость проекта делить на продаваемую площадь).

Эффективная ставка по кредиту

Рассчитывается поквартально и отражает реальную стоимость кредита для застройщика с учётом наполнения эскроу. В начале проекта высокая (эскроу пустой, весь кредит обслуживается по полной ставке), к концу — минимальная (эскроу полный, почти весь кредит по льготной ставке). В шапке отображается средневзвешенная за весь проект.

Проверка модели

Автоматические проверки ковенантов банка (зелёное — проходит, красное — нет):

По блоку ЧДП: погашение кредита (хватает ли денег), достаточность обеспечения (покрывает ли залог кредит), чувствительность не менее 15% (выдерживает ли проект стресс).

По блоку CFADS/DS: погашение кредита (через призму DSCR), чувствительность не менее 10% (выдерживает ли DSCR стресс), обслуживание долга не превышает 50% ЧДП.

Главная цепочка зависимостей

Темпы продаж влияют на DSCR через два канала одновременно:

Прямой: больше продаж — больше выручка — больше CFADS (числитель). Косвенный: больше продаж — больше эскроу — ниже эффективная ставка — меньше DS (знаменатель).

Эта двойная зависимость создаёт нелинейный эффект: небольшое замедление продаж ухудшает DSCR непропорционально сильно, потому что бьёт и по числителю, и по знаменателю. Именно эта нелинейность делает модель интересной для симуляции и отличает проектное финансирование по 214-ФЗ от обычного кредитования.